## Slide 1: Projektit
Mikä on projekti

## Slide 2: Projekti
Projekti on tiettyyn tavoitteeseen pyrkivää toimintaa
  Halutaan rakentaa talo, kotisivut, tietojärjestelmä ...
Projektilla kestää vain tietyn aikaa
  Projekti on väliaikainen tila
  Projektilla on alku ja loppu, päättämiselle on selkeät ehdot (aika tai tavoite saavutettu)
Projektissa erilaisia rooleja
  Yhdistetään erilaisten asiantuntijoiden voimat yhteen
  Projektipäällikkö
  Sihteeri
Onko projekti sama kuin urakka?

## Slide 3: Waterfall vs Agile
Vesiputousmallissa projekti koostuu vaiheista
  Määrittely
  Suunnittelu
  Toteutus
  Testaus
  Käyttöönotto
  (Ylläpito)
Ketterä ohjelmistokehitys koostuu pienemmistä kierroksista joissa tehdään aina oma versio ohjelmasta
  Prototyyppi joka kehittyy askel askeleelta valmiimmaksi sovellukseksi
  Saadaan palautetta asiakkaalta aina prototyypin valmistuttua. Palaute on tärkeää jotta tiedetään ollaanko oikealla polulla.

## Slide 4: Keskeiset asiat
Tehtävät
  Tehtävät tulee pilkkoa sopiviksi paloiksi
  Yleensä hyvä taso on yhdelle henkilölle sijoitettava, n. 1-2 päivän tehtävä (5-10t)
Aikataulu
  Aikataulu voidaan tehdä taulukkolaskennalla tai projektinhallintaohjelmistolla
  Oleellista on, että aikataulua seurataan ja valvotaan (projektipäällikkö)
  Koskaan ei voida ennakoida kaikkea, tarvittaessa tehdään muutoksia
Prototyyppi
Ketterä kehittäminen
  Scrum on ketteräkehitystapa jossa tehdään lopullinen tuote iteroimalla
  Sprint on yksi iteraatio, kierros jossa saadaan tietyt ominaisuudet suunniteltua ja toteutettua